Приложение № 1 к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Курильского муниципального округа Сахалинской области на 2026-2028 годы, утвержденному постановлением администрации Курильского муниципального округа Сахалинской области от 30 января 2026 г. № 22

Перечень многоквартирных домов, проведение капитального ремонта общего имущества в которых запланировано в период 2026–2043 годов

| № пп. | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь дома, кв.м. |  | Стоимость работ (услуг), тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Проектно-сметная документация | Проверка сметной стоимости | Экспертиза проектной докумен-тации | Ремонт внутридомовых инженерных систем и установка коллективных (общедомовых ) приборов учета потребления ресурсов, в том числе: |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования | Ремонт крыши | Ремонт фасада | Ремонт фундамента | Ремонт подвальных помещений | Всего стоимость ремонта | Областной бюджет |  | Местный бюджет | Средства собственников |
|  |  |  |  |  |  |  | электро-снабжение | тепло-снабжение | водо-снабжение | водо-отведение | газо-снабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 |
| 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Курильск, ул. Строительная, д. 7 | 559,10 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 2 506,69 |  | 1 000,00 | 6 493,31 |
| 2 | ПСД на 2027 год | 0,00 |  | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 125,34 |  | 50,00 | 324,66 |
| 3 | Проверка сметной стоимости на 2027 год | 0,00 |  | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 5,26 |  | 2,10 | 13,64 |
|  | Итого по муниципальному образованию Курильский муниципальный округ Сахалинской области | 559,10 |  | 500,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 521,00 | 2 637,29 |  | 1 052,10 | 6 831,61 |
| 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Курильск, ул. Ленинского Комсомола, д. 4 | 540,10 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |  | 2 691,88 | 1 000,00 | 6 308,12 |
| 2 | г. Курильск, ул. Ленинского Комсомола, д. 11 | 550,10 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |  | 2 691,88 | 1 000,00 | 6 308,12 |
|  | Итого по муниципальному образованию Курильский муниципальный округ Сахалинской области | 1 090,20 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |  | 5 383,76 | 2 000,00 | 12 616,24 |
| 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Курильск, ул. Ленинского Комсомола, д. 13 | 547,40 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |  | 4 151,08 | 1 400,00 | 8 448,92 |
|  | Итого по муниципальному образованию Курильский муниципальный округ Сахалинской области | 547,40 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |  | 4 151,08 | 1 400,00 | 8 448,92 |