П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от  10 августа 2023 г.  №  639

г. Курильск

- О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 07.08.2015 № 705 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования «Курильский городской округ»

В целях приведения муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования «Курильский городской округ», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 07 августа 2015 г. № 705 в соответствие с постановлением Правительства Сахалинской области от 06.08.2013 № 426 «Об утверждении государственной программы Сахалинской области «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Сахалинской области», пунктом 5 части 1 статьи 9, частью 2 статьи 44 Устава муниципального образования «Курильский городской округ» администрация муниципального образования «Курильский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования «Курильский городской округ», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 7 августа 2015 г. № 705 (далее – Программа):

- 1.1. В табличной части Программы строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем средств, необходимых для реализации муниципальной программы составляет 4 290 720,33 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2015 году – 308 038,98 тыс. рублей; в 2016 году – 304 033,52 тыс. рублей; в 2017 году – 498 564,69 тыс. рублей; в 2018 году – 189 014,17 тыс. рублей; в 2019 году – 549 918,92 тыс. рублей; в 2020 году – 388 111,91 тыс. рублей; в 2021 году – 522 424,20 тыс. рублей; в 2022 году – 463 235,26 тыс. рублей; в 2023 году – 436 164,78 тыс. рублей; в 2024 году – 305 776,20 тыс. рублей; в 2025 году – 325 437,70 тыс. рублей из них по источникам финансирования: Объем средств федерального бюджета составляет 96 838,60 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2015 году – 0,00 тыс. рублей; в 2016 году – 0,00 тыс. рублей; в 2017 году – 0,00 тыс. рублей; в 2018 году – 0,00 тыс. рублей; в 2019 году – 96 838,60 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; в 2025 году – 0,00 тыс. рублей Объем средств областного бюджета составляет 2 272 153,52 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2015 году – 148 739,62 тыс. рублей; в 2016 году – 187 516,70 тыс. рублей; в 2017 году – 337 094,60 тыс. рублей; в 2018 году – 24 445,40 тыс. рублей; в 2019 году – 250 615,30 тыс. рублей; в 2020 году – 174 354,40 тыс. рублей; в 2021 году – 323 759,00 тыс. рублей; в 2022 году – 209 871,40 тыс. рублей; в 2023 году – 187 781,70 тыс. рублей; в 2024 году – 199 601,90 тыс. рублей; в 2025 году – 228 373,50 тыс. рублей Объем средств местного бюджета составляет 1 921 728,21 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2015 году – 159 299,36 тыс. рублей; в 2016 году – 116 516,82 тыс. рублей; в 2017 году – 161 470,09 тыс. рублей; в 2018 году – 164 568,77 тыс. рублей; в 2019 году – 202 465,02 тыс. рублей; в 2020 году – 213 757,51 тыс. рублей; в 2021 году – 198 665,20 тыс. рублей; в 2022 году – 253 363,86 тыс. рублей; в 2023 году – 248 383,08 тыс. рублей; в 2024 году – 106 174,30 тыс. рублей; в 2025 году – 97 064,20 тыс. рублей Объемы финансирования муниципальной программы за счет средств федерального, областного и местного бюджетов носят прогнозный характер и подлежат уточнению с учетом изменений ресурсного обеспечения Государственной программы Сахалинской области «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Сахалинской области», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 6 августа 2013 г. № 426 (в ред. от 16.06.2023 № 285). |
| --- | --- |

».

1.2. В разделе 9 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» заменить:

цифры «4 721 800,59» цифрами «4 290 720,33»;

цифры «322 924,60» цифрами «96 838,60»;

цифры «2 441 861,12» цифрами «2 272 153,52»;

цифры «1 933 600,21» цифрами «1 921 728,21»;

цифры «23 414,66» цифрами «0,00».

- 2. Приложение № 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы» к Программе, изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Приложение № 3 «Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы и их значениях» к Программе, изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

- Приложение № 4.1 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов по источникам финансирования муниципальной программы» к Программе, изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

- Приложение № 5 «Информация по объектам капитального строительства» к Программе, изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ».

- 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Курильский городской округ», курирующего вопросы строительства (по должности).

Глава муниципального образования					В.А. Рокотов

| Приложение № 1 к постановлению администрации от 10 августа 2023 г. № 639 Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования «Курильский городской округ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | срок |  | Ожидаемый непосредственный результат, показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Последствия нереализации мероприятий | Связь с индикаторами (показателями) муниципальной программы |
|  |  |  | Начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краткое описание | значение (по годам реализации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования «Курильский городской округ»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Асфальтирование дорог МО "Курильский городской округ", в том числе: | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства Курильского городского округа" | 2015 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нарушение безопасности авмоиобильного и пешеходного движения | Приложение № 3 строка № 2, 5 |
| 1.1.1 | Асфальтирование дорог МО "Курильский городской округ" | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства Курильского городского округа" | 2015 | 2020 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нарушение безопасности авмоиобильного и пешеходного движения | Приложение № 3 строка № 2 |
| 1.1.2 | Асфальтирование дорог МО "Курильский городской округ" (в том числе ПСД) (г.Курильск, ул. Заречная, ул. Школьная) (I этап строительства) | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства Курильского городского округа" | 2016 | 2017 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | 0,682 |  |  |  |  |  |  |  |  | Нарушение безопасности авмоиобильного и пешеходного движения | Приложение № 3 строка № 2, 5 |
| 1.1.3 | Асфальтирование дорог МО "Курильский городской округ" (г.Курильск, ул. Заречная, ул. Школьная) (II этап строительства) | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства Курильского городского округа" | 2016 | 2017 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | 0,247 |  |  |  |  |  |  |  |  | Нарушение безопасности авмоиобильного и пешеходного движения | Приложение № 3 строка № 2, 5 |
| 1.1.4 | Асфальтирование дорог МО "Курильский городской округ" (с. Рейдово, ул. Советская от ПК 157+59,32 до моста) | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства Курильского городского округа" | 2016 | 2017 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  | 0,572 |  |  |  |  |  |  |  | Нарушение безопасности авмоиобильного и пешеходного движения | Приложение № 3 строка № 2, 5 |
| 1.1.5 | "Асфальтирование дорог МО "Курильский городской округ" (в том числе ПСД) (с. Рейдово, ул. Юбилейная, ул. Лесная, ул. Студенческая)" | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства Курильского городского округа" | 2018 | 2019 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,67 | Нарушение безопасности авмоиобильного и пешеходного движения | Приложение № 3 строка № 2,5 |
|  |  |  |  |  | Разработка проектной документации, шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Выполнение инженерных изысканий, шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | "Обустройство тротуара по ул. Полевого в г. Курильске" (в том числе ПСД) | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства Курильского городского округа" | 2018 | 2019 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  | 0,416 |  |  |  |  |  |  | Нарушение безопасности авмоиобильного и пешеходного движения | Приложение № 3 строка № 2,5 |
|  |  |  |  |  | Разработка проектной документации, шт |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Выполнение инженерных изысканий, шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользованияя местного значения | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Курильского городского округа | 2015 | 2025 | Доля автомобильных дорог местного значения не отвечающих нормативным требованиям, не более % | 80 | 70 | 65 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | Нарушение безопасности авмоиобильного и пешеходного движения | Приложение №3 строка № 1 |
|  |  |  |  |  | Отремонтировано автомобильных дорог общего пользованияя местного значения, км. |  |  | 1,57 | 0,75 | 14,611 | 21,93 | 31,71 | 13,6 | 0 | 0 | 0 |  | Приложение №3 строка № 6 |
|  |  |  |  |  | Содержание автомобильных дорого общего пользованияя местного значения, км. |  |  |  | 24,43 | 39,68 | 53,55 | 44,25 | 44,25 | 44,25 | 0 | 0 |  | Приложение №3 строка № 7 |
|  | в том числе: разработка ПИР и ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользованияя местного значения | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Курильского городского округа |  |  | Отремонтировано автомобильных дорог общего пользованияя местного значения, км. |  |  | 1,57 | 0,75 | 14,611 | 21,93 | 31,71 | 17,5 | 0 | 0 | 0 | Нарушение безопасности авмоиобильного и пешеходного движения | Приложение №3 строка № 6 |
| 1.2.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользованияя местного значения | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Курильского городского округа | 2015 | 2025 | Содержание автомобильных дорого общего пользованияя местного значения, км. |  |  |  | 24,43 | 39,68 | 53,55 | 44,25 | 44,25 | 44,25 | 0 | 0 | Нарушение безопасности авмоиобильного и пешеходного движения | Приложение №3 строка № 7 |
| 1.3. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Курильского городского округа | 2015 | 2025 | Количество отремонтированных дворовых территорий, проездов к дворовым территориям, ед. | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | Неполное достижение целевых показателей | Приложение №3 строка № 6 |
| 1.4 | "Реконструкция автомобильной дороги Курильск -Рейдово, о. Итуруп", в том числе: | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства Курильского городского округа" | 2015 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нарушение безопасности авмоиобильного и пешеходного движения | Приложение №3 строка № 2,5 |
| 1.4.1 | "Реконструкция автомобильной дороги Курильск -Рейдово, о. Итуруп (подъезд к складу ГСМ с. Китовый)" (I пусковой комплекс) | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства Курильского городского округа" | 2015 | 2016 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользованияя местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям к 2011 года |  | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нарушение безопасности авмоиобильного и пешеходного движения | Приложение №3 строка № 2 |
| 1.4.2. | "Реконструкция автомобильной дороги Курильск-Рейдово, о. Итуруп" (подъезд к складу ГСМ с. Китовый) (II пусковой комплекс) | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства Курильского городского округа" | 2018 | 2021 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  |  | Нарушение безопасности авмоиобильного и пешеходного движения | Приложение №3 строка № 2,5 |
|  |  |  |  |  | Разработка проектной документации, шт |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Выполнение инженерных изысканий, шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | "Реконструкция автомобильной дороги Курильск -Рейдово, о. Итуруп (с. Рейдово ПК 149 - ПК 157+59) | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства Курильского городского округа" | 2016 | 2020 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  | 0,859 |  |  |  |  |  |  |  | Нарушение безопасности авмоиобильного и пешеходного движения | Приложение №3 строка № 2,5 |
| 1.4.4 | «Реконструкция автомобильной дороги Курильск – Рейдово, о. Итуруп (Подъезд к порт пункту в бухте Оля)» (в том числе ПИР, государственная экспертиза) | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства Курильского городского округа" | 2022 | 2024 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,996 |  | Нарушение безопасности авмоиобильного и пешеходного движения | Приложение №3 строка № 2,5 |
|  |  |  |  |  | Разработка проектной документации, шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Выполнение инженерных изысканий, шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Обновление парка пассажирского подвижного состава | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Курильского городского округа | 2017 | 2025 | Доля обновленного парка пссажирского подвижног состава % | 40 | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | 22,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неполное достижение целевых показателей, малодоступность объектов транспортной инфраструктуры для населения | Приложение №3 строка № 3,8 |
| 1.6. | Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Курильского городского округа | 2017 | 2025 | Возмещение части затрат, транспортным предприятиям осуществляющим перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок Курильского городского окргуа по регулируемым тарифам % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Неполное достижение целевых показателей, малодоступность объектов транспортной инфраструктуры для населения | Приложение №3 строка 4 |
| 1.7. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользованияя местного значения | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства Курильского городского округа" | 2018 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нарушение безопасности авмоиобильного и пешеходного движения |  |
| 1.7.1. | Строительство моста через ручей Пограничный на ул. Сахалинской (с. Рейдово) | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства Курильского городского округа" | 2018 | 2025 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,112 |  | Нарушение безопасности авмоиобильного и пешеходного движения | Приложение №3 строка № 2,5 |
|  |  |  |  |  | Разработка проектной документации, шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Выполнение инженерных изысканий, шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2. | Реконструкция моста через р. Курилка на автомобильной дороге "г. Курильск -подъездная дорога к Океанской ГеоТЭС" | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства Курильского городского округа" | 2020 | 2025 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,76 | Нарушение безопасности авмоиобильного и пешеходного движения | Приложение №3 строка № 2,5 |
|  |  |  |  |  | Разработка проектной документации, шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Выполнение инженерных изысканий, шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.3. | "Реконструкция моста через р. Курилка в г. Курильске на проезде с переулка Строительный на ул. Заречную" (в том числе ПИР, государственная экспертиза) | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства Курильского городского округа" | 2019 | 2025 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,54 | Нарушение безопасности авмоиобильного и пешеходного движения | Приложение №3 строка № 2,5 |
|  |  |  |  |  | Разработка проектной документации, шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Выполнение инженерных изысканий, шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.4 | Реконструкция дорог МО "Курильский ГО" (г. Курильск, ул. Кооперативная) (в том числе ПИР, государственная экспертиза) | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства Курильского городского округа" | 2019 | 2025 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,51 | Нарушение безопасности авмоиобильного и пешеходного движения | Приложение №3 строка № 2,5 |
|  |  |  |  |  | Разработка проектной документации, шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Выполнение инженерных изысканий, шт |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.5 | Реконструкция автомобильной дороги в с. Рейдово "Автомобильная дорога к ЛРЗ" (в том числе ПИР, государственная экспертиза) | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства Курильского городского округа" | 2020 | 2025 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,564 | Нарушение безопасности авмоиобильного и пешеходного движения | Приложение №3 строка № 2,5 |
|  |  |  |  |  | Разработка проектной документации, шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Выполнение инженерных изысканий, шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.6 | Строительство пешеходной зоны вдоль морского берега между г. Курильск и с. Китовое | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства Курильского городского округа" | 2019 | 2020 | Построено и реконструировано автомобильных дорог общего пользованияя местного значения и улично-дорожной сети |  |  |  |  |  | 2,765 |  |  |  |  |  | Нарушение безопасности авмоиобильного и пешеходного движения | Приложение №3 строка № 2,5 |
| 1.7.7 | Реконструкция дорог МО "Курильский ГО" (г. Курильск, ул. Лесная) (в том числе ПИР, государственная экспертиза) | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства Курильского городского округа" | 2020 | 2025 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 | Нарушение безопасности авмоиобильного и пешеходного движения | Приложение №3 строка № 2,5 |
|  |  |  |  |  | Разработка проектной документации, шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Выполнение инженерных изысканий, шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.8 | Реконструкция дорог МО "Курильский ГО" (с. Рейдово, ул.Зеленая, ул. Заводская) (в том числе ПИР, государственная экспертиза) | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства Курильского городского округа" | 2020 | 2025 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 | Нарушение безопасности авмоиобильного и пешеходного движения | Приложение №3 строка № 2,5 |
|  |  |  |  |  | Разработка проектной документации, шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Выполнение инженерных изысканий, шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.9 | Реконструкция дорог МО "Курильский ГО" (г. Курильск, г. Курильск-с. Рейдово) (в том числе ПИР, государственная экспертиза) | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства Курильского городского округа" | 2020 | 2025 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,4 | Нарушение безопасности авмоиобильного и пешеходного движения | Приложение №3 строка № 2,5 |
|  |  |  |  |  | Разработка проектной документации, шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Выполнение инженерных изысканий, шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.10 | Строительство автомобильной дороги Китовое-Янкито | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства Курильского городского округа" | 2022 | 2025 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,4 | Нарушение безопасности авмоиобильного и пешеходного движения | Приложение №3 строка № 2,5 |
|  |  |  |  |  | Разработка проектной документации, шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Выполнение инженерных изысканий, шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |

| Приложение № 2 к постановлению администрации от 10 августа 2023 г. № 639 Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования «Курильский городской округ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы и их значениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование индикатора (показателя) | ед.изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | базовое | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | значение | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год |
| Муниципальная Программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования «Курильский городской округ»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 50% | % | 95 | 80 | 70 | 65 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 |
| 2 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям 2011 года | км | 12,5 | 15 | 19,5 | 23,32 | 25,50 | 37,80 | 43,83 | 51,14 | 55,37 | 55,37 | 56,48 | 58,15 |
| 3 | Доля обновленого парка пассажирского подвижного состава % | % | 40 | 40 | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | 22,23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Возмещение части затрат, транспортным предприятиям осуществляющим перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок Курильского городского округа по регулируемым тарифам % | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользовани местного значения | км, (УТГ - %), ИИ - шт., ПД-шт. | 0 | 0,77 км | 0,42 км | 0,929 км | 1,431 км, ИИ - 3 шт. | 0,416 км ПД - 3 шт. | 2,765 км ИИ - 1 шт. ПД - 3 шт. | 0,687 км, ПД - 1 шт. ИИ - 1 шт. | ИИ-5 шт. | ИИ - 1 шт., ПД - 1 шт. | 1,11 км | 165,24 км ПД - 6 шт. |
| 6 | Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0 | 0 | 1,57 | 0,75 | 14,611 | 21,93 | 31,71 | 13,6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Содержание автомобильных дорого общего пользования местного значения | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,43 | 39,68 | 53,55 | 44,25 | 44,25 | 44,25 | 0 | 0 |
| 8 | Количество приобретенных автобусов |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Приложение № 3 к постановлению администрации от 10 августа 2023 г. № 639 Приложение № 4.1 к муниципальной программе «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования «Курильский городской округ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов по источникам финансирования муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № П/П | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Исполнители муниципальной программы | Источники финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам реализации, (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | Всего по муниципальной программе | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования «Курильский городской округ» | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства Курильского городского округа", отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Курильского городского округа | Всего | 902 | 0409 | 08000 00000 | 000 | 2 053 038,14 | 522 424,20 | 463 235,26 | 436 164,78 | 305 776,20 | 325 437,70 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 902 | 0409 | 08000 00000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 902 | 0409 | 08000 00000 | 000 | 1 149 387,50 | 323 759,00 | 209 871,40 | 187 781,70 | 199 601,90 | 228 373,50 |
|  |  |  | местный бюджет | 902 | 0409 | 08000 00000 | 000 | 903 650,64 | 198 665,20 | 253 363,86 | 248 383,08 | 106 174,30 | 97 064,20 |
| 1.1. | Асфальтирование дорог МО "Курильский городской округ" | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства Курильского городского округа" | Всего | 902 | 0409 | 08001 00000 | 414 | 415 860,39 | 0,00 | 0,00 | 49 988,59 | 157 935,90 | 207 935,90 |
|  |  |  | областной бюджет | 902 | 0409 | 08001 63210 | 414 | 403 395,60 | 0,00 | 0,00 | 48 500,00 | 153 197,80 | 201 697,80 |
|  |  |  | местный бюджет | 902 | 0409 | 08001 S3210 | 414 | 12 464,79 | 0,00 | 0,00 | 1 488,59 | 4 738,10 | 6 238,10 |
| 1.1.1. | Асфальтирование дорог МО "Курильский городской округ" | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства Курильского городского округа" | Всего | 902 | 0409 | 08001 00000 | 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 902 | 0409 | 08001 63210 | 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 902 | 0409 | 08001 S3210 | 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Асфальтирование дорог МО "Курильский городской округ" (в том числе ПСД) (г.Курильск, ул. Заречная, ул. Школьная) (I этап строительства) | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства Курильского городского округа" | Всего | 902 | 0409 | 08001 00000 | 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 902 | 0409 | 08001 63210 | 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 902 | 0409 | 08001 S3210 | 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Асфальтирование дорог МО "Курильский городской округ" (г.Курильск, ул. Заречная, ул. Школьная) (II этап строительства) | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства Курильского городского округа" | Всего | 902 | 0409 | 08001 00000 | 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 902 | 0409 | 08001 63210 | 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 902 | 0409 | 08001 S3210 | 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Асфальтирование дорог МО "Курильский городской округ" (с. Рейдово, ул. Советская от ПК 157+59,32 до моста) | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства Курильского городского округа" | Всего | 902 | 0409 | 08001 00000 | 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 902 | 0409 | 08001 63210 | 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 902 | 0409 | 08001 S3210 | 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | "Асфальтирование дорог МО "Курильский городской округ" (в том числе ПСД) (с. Рейдово, ул. Юбилейная, ул. Лесная, ул. Студенческая)" | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства Курильского городского округа" | Всего | 902 | 0409 | 08001 00000 | 414 | 415 860,39 | 0,00 | 0,00 | 49 988,59 | 157 935,90 | 207 935,90 |
|  |  |  | областной бюджет | 902 | 0409 | 08001 63500 | 414 | 403 395,60 | 0,00 | 0,00 | 48 500,00 | 153 197,80 | 201 697,80 |
|  |  |  | местный бюджет | 902 | 0409 | 08001 S3500 | 414 | 12 012,34 | 0,00 | 0,00 | 1 036,14 | 4 738,10 | 6 238,10 |
|  |  |  |  |  |  | 08001 S3500 | 414 | 452,45 | 0,00 | 0,00 | 452,45 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6. | "Обустройство тротуара по ул. Полевого в г. Курильске" (в том числе ПСД) | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства Курильского городского округа" | Всего | 902 | 0409 | 08001 00000 | 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 902 | 0409 | 08001 63210 | 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 902 | 0409 | 08001 S3210 | 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Курильского городского округа | Всего | 902 | 0409 | 08002 00000 | 240 | 1 030 263,76 | 270 068,70 | 285 390,79 | 245 906,97 | 111 396,50 | 117 500,80 |
|  |  |  | областной бюджет | 902 | 0409 | 08002 63170 | 240 | 275 504,90 | 93 025,00 | 110 431,40 | 34 318,20 | 11 054,60 | 26 675,70 |
|  |  |  | местный бюджет | 902 | 0409 | 08002 00990 | 240 | 750 475,26 | 176 104,00 | 173 843,89 | 210 527,37 | 100 000,00 | 90 000,00 |
|  | в том числе: разработка ПИР и ПСД |  |  |  |  | 08002 S3170 | 240 | 4 283,60 | 939,70 | 1 115,50 | 1 061,40 | 341,90 | 825,10 |
| 1.2.1. | Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Курильского городского округа | Всего | 902 | 0409 | 08002 00000 | 240 | 76 488,49 | 61 491,01 | 14 997,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 902 | 0409 | 08002 63170 | 240 | 75 723,60 | 60 876,10 | 14 847,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 902 | 0409 | 08002 S3170 | 240 | 764,89 | 614,91 | 149,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Курильского городского округа | Всего | 902 | 0409 | 08002 00000 | 240 | 953 775,27 | 208 577,69 | 270 393,31 | 245 906,97 | 111 396,50 | 117 500,80 |
|  |  |  | областной бюджет | 902 | 0409 | 08002 63170 | 240 | 199 781,30 | 32 148,90 | 95 583,90 | 34 318,20 | 11 054,60 | 26 675,70 |
|  |  |  | местный бюджет | 902 | 0409 | 08002 00990 | 240 | 750 475,26 | 176 104,00 | 173 843,89 | 210 527,37 | 100 000,00 | 90 000,00 |
|  |  |  |  |  |  | 08002 S3170 | 240 | 3 518,71 | 324,79 | 965,52 | 1 061,40 | 341,90 | 825,10 |
| 1.3. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Курильского городского округа | Всего | 902 | 0409 | 08003 00000 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 902 | 0409 | 08003 63170 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 902 | 0409 | 08003 S3170 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет всего: | 902 | 0409 | 08003 00990 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | капитальный ремонт | 902 | 0409 | 08003 00990 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ПСД | 902 | 0409 | 08003 00990 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | "Реконструкция автомобильной дороги Курильск -Рейдово, о. Итуруп" | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства Курильского городского округа" | Всего | 902 | 0409 | 08004 00000 | 414 | 238 747,60 | 223 588,60 | 15 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 902 | 0409 | 08004L3720 | 414 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 902 | 0409 | 08004 63210 08004 L3720 | 414 | 236 263,00 | 221 263,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 902 | 0409 | 08004 S3210 08004 L3720 | 658 414 | 2 484,60 | 2 325,60 | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1. | "Реконструкция автомобильной дороги Курильск -Рейдово, о. Итуруп (подъезд к складу ГСМ с. Китовый)" (I пусковой комплекс) | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства Курильского городского округа" | Всего | 902 | 0409 | 08004 00000 | 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 902 | 0409 | 08004 63210 | 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 902 | 0409 | 08004 S3210 | 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2. | "Реконструкция автомобильной дороги Курильск-Рейдово, о. Итуруп" (подъезд к складу ГСМ с. Китовый) (II пусковой комплекс) | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства Курильского городского округа" | Всего | 902 | 0409 | 08004 00000 | 414 | 223 588,60 | 223 588,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 902 | 0409 | 08004 63500 | 414 | 221 263,00 | 221 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 902 | 0409 | 08004 S3500 | 244 | 2 325,60 | 2 325,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3. | "Реконструкция автомобильной дороги Курильск -Рейдово, о. Итуруп (с. Рейдово ПК 149 - ПК 157+59) | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства Курильского городского округа" | Всего | 902 | 0409 | 08004 00000 | 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 902 | 0409 | 08004 63210 | 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 902 | 0409 | 08004 S3210 | 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4. | «Реконструкция автомобильной дороги Курильск – Рейдово, о. Итуруп (Подъезд к порт пункту в бухте Оля)» (в том числе ПИР, государственная экспертиза) | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства Курильского городского округа" | Всего | 902 | 0409 | 08004 00000 | 414 | 15 159,00 | 0,00 | 15 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 902 | 0409 | 08004L3720 | 414 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 902 | 0409 | 08004 63500 08004L3720 | 414 244 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 902 | 0409 | 08004 S3500 08004L3720 | 244 | 159,00 | 0,00 | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Обновление парка пассажирского подвижного состава | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Курильского городского округа | Всего | 902 | 0408 | 08005 00000 | 244 | 9 566,70 | 9 566,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 902 | 0408 | 08005 00000 | 244 | 9 471,00 | 9 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 902 | 0408 | 08005 00990 | 244 | 95,70 | 95,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1. | Обновление парка пассажирского подвижного состава | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Курильского городского округа | Всего | 902 | 0408 | 08005 00000 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 902 | 0408 | 08005 00000 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 902 | 0408 | 08005 00990 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2. | Приобретение автобусов в целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Курильского городского округа | Всего | 902 | 0408 | 08005 00000 | 244 | 9 566,70 | 9 566,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 902 | 0408 | 08005 63170 | 244 | 9 471,00 | 9 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 902 | 0408 | 08005 S3170 | 244 | 95,70 | 95,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Курильского городского округа | Всего | 902 | 0408 | 08006 00000 | 811 | 79 979,10 | 15 000,00 | 33 298,22 | 31 678,88 | 1,00 | 1,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 902 | 0408 | 08006 00000 | 811 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 902 | 0408 | 08006 00990 | 811 | 79 771,33 | 14 999,73 | 33 093,72 | 31 677,88 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 08006 00990 | 244 | 207,77 | 0,27 | 204,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 1.7. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства Курильского городского округа" | Всего | 902 | 0409 | 08007 00000 | 414 | 278 620,59 | 4 200,20 | 129 387,25 | 108 590,34 | 36 442,80 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 902 | 0409 | 08007 00000 0800763500 | 414 | 224 753,00 | 0,00 | 84 440,00 | 104 963,50 | 35 349,50 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 902 | 0409 | 08007 00990 08007S3500 | 414 831 | 53 867,59 | 4 200,20 | 44 947,25 | 3 626,84 | 1 093,30 | 0,00 |
| 1.7.1. | Строительство моста через ручей Пограничный на ул. Сахалинской (с. Рейдово) | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства Курильского городского округа" | Всего | 902 | 0409 | 08007 00000 | 414 | 207 288,80 | 0,00 | 85 293,00 | 85 553,00 | 36 442,80 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 902 | 0409 | 08007 63500 | 414 | 202 775,80 | 0,00 | 84 440,00 | 82 986,30 | 35 349,50 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 902 | 0409 | 08007 S3500 | 414 | 4 513,00 | 0,00 | 853,00 | 2 566,70 | 1 093,30 |  |
| 1.7.2. | Реконструкция моста через р. Курилка на автомобильной дороге "г. Курильск -подъездная дорога к Океанской ГеоТЭС" | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства Курильского городского округа" | Всего | 902 | 0409 | 08007 00000 | 414 | 5 557,10 | 0,00 | 5 557,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 902 | 0409 | 08007 63500 | 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 902 | 0409 | 08007 S3500 | 414 | 5 557,10 | 0,00 | 5 557,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.3. | "Реконструкция моста через р. Курилка в г. Курильске на проезде с переулка Строительный на ул. Заречную" (в том числе ПИР, государственная экспертиза) | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства Курильского городского округа" | Всего | 902 | 0409 | 08007 00000 | 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 902 | 0409 | 08007 63500 | 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 902 | 0409 | 08007 S3500 | 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.4. | Реконструкция дорог МО "Курильский ГО" (г. Курильск, ул. Кооперативная) (в том числе ПИР, государственная экспертиза) | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства Курильского городского округа" | Всего | 902 | 0409 | 08007 00000 | 414 | 6 909,34 | 0,00 | 6 909,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 902 | 0409 | 08007 63500 | 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 902 | 0409 | 08007 S3500 | 414 | 6 909,34 | 0,00 | 6 909,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5. | Реконструкция автомобильной дороги в с. Рейдово "Автомобильная дорога к ЛРЗ" (в том числе ПИР, государственная экспертиза) | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства Курильского городского округа" | Всего | 902 | 0409 | 08007 00000 | 414 | 8 478,00 | 0,00 | 8 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 902 | 0409 | 08007 63500 | 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 902 | 0409 | 08007 S3500 | 414 | 8 478,00 | 0,00 | 8 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6. | Строительство пешеходной зоны вдоль морского берега между г. Курильск и с. Китовое | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства Курильского городского округа" | Всего | 902 | 0409 | 08007 00000 | 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 902 | 0409 | 08007 63500 | 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 902 | 0409 | 08007 S3500 | 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.7. | Реконструкция дорог МО "Курильский ГО" (г. Курильск, ул. Лесная) (в том числе ПИР, государственная экспертиза) | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства Курильского городского округа" | Всего | 902 | 0409 | 08007 00000 | 414 | 6 314,41 | 0,00 | 6 314,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 902 | 0409 | 08007 63500 | 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 902 | 0409 | 08007 S3500 | 414 | 6 314,41 | 0,00 | 6 314,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.8. | Реконструкция дорог МО "Курильский ГО" (с. Рейдово, ул.Зеленая, ул. Заводская) (в том числе ПИР, государственная экспертиза) | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства Курильского городского округа" | Всего | 902 | 0409 | 08007 00000 | 414 | 6 314,40 | 0,00 | 6 314,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 902 | 0409 | 08007 63500 | 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 902 | 0409 | 08007 S3500 | 414 | 6 314,40 | 0,00 | 6 314,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.9. | Реконструкция дорог МО "Курильский ГО" (г. Курильск, г. Курильск-с. Рейдово) (в том числе ПИР, государственная экспертиза) | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства Курильского городского округа" | Всего | 902 | 0409 | 08007 00000 | 414 | 10 521,00 | 0,00 | 10 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 902 | 0409 | 08007 63500 | 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 902 | 0409 | 08007 S3500 | 414 | 10 521,00 | 0,00 | 10 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.10. | Строительство автомобильной дороги Китовое- Янкито | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства Курильского городского округа" | Всего | 902 | 0409 | 08007 00000 | 414 | 23 037,34 | 0,00 | 0,00 | 23 037,34 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 902 | 0409 | 08007 63500 | 414 | 21 977,20 | 0,00 | 0,00 | 21 977,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 902 | 0409 | 08007 S3500 | 414 | 679,70 | 0,00 | 0,00 | 679,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 08007 S3500 | 414 | 380,44 | 0,00 | 0,00 | 380,44 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.11. | «Реконструкция автомобильной дороги Курильск – Рейдово, о. Итуруп (Подъезд к порт пункту в бухте Оля)» (в том числе ПИР, государственная экспертиза) | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства Курильского городского округа" | Всего | 902 | 0409 | 08007 00000 | 414 | 4 200,20 | 4 200,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 902 | 0409 | 08007 63500 | 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 902 | 0409 | 08007 S3500 | 414 | 4 200,20 | 4 200,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Приложение № 4 к постановлению администрации от 10 августа 2023 г. № 639 Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования «Курильский городской округ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация по объектам капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № П/П | Наименование объекта | Сроки строительства (ввода в эксплуатацию) | Наличие проектно-сметной документации | Мощность, км | Сметная стоимость в текущих ценах (тыс.рублей) | Объем финансирования, тыс.рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат (краткое описание) |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Привлеченные средства |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования «Курильский городской округ»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Асфальтирование дорог МО "Курильский городской округ" | 2015-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение протяженности дорог с твердым покрытием. Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения |
| 1.1.2. | Асфальтирование дорог МО "Курильский городской округ" (в том числе ПСД) (г.Курильск, ул. Заречная, ул. Школьная) (I этап строительства) | 2016-2017 | В наличии | 0,682 км | 111 958,07 | 112 741,50 | 0,00 | 111 460,50 | 1 281,00 | 0,00 | Увеличение протяженности дорог с твердым покрытием. Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения |
| 1.1.3. | Асфальтирование дорог МО "Курильский городской округ" (г.Курильск, ул. Заречная, ул. Школьная) (II этап строительства) | 2016-2017 | В наличии | 0,247 км | 54 230,29 | 54 387,51 | 0,00 | 53 843,60 | 543,91 | 0,00 | Увеличение протяженности дорог с твердым покрытием. Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения |
| 1.1.4. | Асфальтирование дорог МО "Курильский городской округ" (c. Рейдово, ул. Советская от ПК 157+59,32 до моста) | 2016-2017 | В наличии | 0,572 км | 167 275,72 | 189 657,44 | 0,00 | 187 760,90 | 1 896,54 | 0,00 | Увеличение протяженности дорог с твердым покрытием. Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения |
| 1.1.5. | "Асфальтирование дорог МО "Курильский городской округ" (в том числе ПСД" (с. Рейдово, ул. Юбилейная, ул. Лесная, ул. Студенческая)" | 2018-2025 | В наличии | 1,67 км | 436 764,79 | 427 632,76 | 0,00 | 403 395,60 | 24 237,16 | 0,00 | Увеличение протяженности дорог с твердым покрытием. Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения |
| 1.1.6. | "Обустройство тротуара по ул. Полевого в г. Курильске" (в том числе ПСД) | 2018-2019 | В наличии | 0,416 км | 3 337,19 | 3 337,19 | 0,00 | 0,00 | 3 337,19 | 0,00 | Увеличение протяженности дорог с твердым покрытием. Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения |
| 1.4. | "Реконструкция автомобильной дороги Курильск -Рейдово, о. Итуруп" | 2015-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение протяженности дорог с твердым покрытием. Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения |
| 1.4.1. | "Реконструкция автомобильной дороги Курильск -Рейдово, о. Итуруп (подъезд к складу ГСМ с. Китовый)" (I пусковой комплекс) | 2015-2016 | В наличии | 0,42 км | 158 209,88 | 158 209,88 | 0,00 | 153 561,22 | 4 648,66 | 0,00 | Увеличение протяженности дорог с твердым покрытием. Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения |
| 1.4.2. | "Реконструкция автомобильной дороги Курильск-Рейдово, о. Итуруп" (подъезд к складу ГСМ с. Китовый) (II пусковой комплекс) | 2018-2021 | В наличии | 0,6 км | 223 588,60 | 223 588,60 | 0,00 | 221 263,00 | 2 325,60 | 0,00 | Увеличение протяженности дорог с твердым покрытием. Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения |
| 1.4.3. | "Реконструкция автомобильной дороги Курильск -Рейдово, о. Итуруп (с. Рейдово ПК 149 - ПК 157+59) | 2016-2020 | В наличии | 0,859 км | 130 547,70 | 130 547,70 | 0,00 | 128 747,10 | 1 800,60 | 0,00 | Увеличение протяженности дорог с твердым покрытием. Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения |
| 1.4.4. | «Реконструкция автомобильной дороги Курильск – Рейдово, о. Итуруп (Подъезд к порт пункту в бухте Оля)» (в том числе ПИР, государственная экспертиза) | 2022-2025 | В наличии | 0,996 км | 458 728,84 | 15 159,00 | 0,00 | 15 000,00 | 159,00 | 0,00 | Увеличение протяженности дорог с твердым покрытием. Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения |
| 1.7. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2018-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение протяженности дорог с твердым покрытием. Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения |
| 1.7.1. | Строительство моста через ручей Пограничный на ул. Сахалинской (с. Рейдово) | 2022-2025 | В наличии | 0,112 км | 207 288,80 | 207 288,80 | 0,00 | 202 775,80 | 4 513,00 | 0,00 | Увеличение протяженности дорог с твердым покрытием. Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения |
| 1.7.2. | Реконструкция моста через р. Курилка на автомобильной дороге "г. Курильск -подъездная дорога к Океанской ГеоТЭС" | 2020-2025 | Не разработана | 48,76 км | 5 557,10 | 5 557,10 | 0,00 | 0,00 | 5 557,10 | 0,00 | Увеличение протяженности дорог с твердым покрытием. Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения |
| 1.7.3. | "Реконструкция моста через р. Курилка в г. Курильске на проезде с переулка Строительный на ул. Заречную" (в том числе ПИР, государственная экспертиза) | 2019-2025 | Не разработана | 98,54 км | 6 345,40 | 6 345,40 | 0,00 | 6 166,30 | 179,10 | 0,00 | Увеличение протяженности дорог с твердым покрытием. Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения |
| 1.7.4. | Реконструкция дорог МО "Курильский ГО" (г. Курильск, ул. Кооперативная) (в том числе ПИР, государственная экспертиза) | 2019-2025 | В наличии | 0,51 км | 136,00 | 6 909,34 | 0,00 | 0,00 | 6 909,34 | 0,00 | Увеличение протяженности дорог с твердым покрытием. Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения |
| 1.7.5. | Реконструкция автомобильной дороги в с. Рейдово "Автомобильная дорога к ЛРЗ" (в том числе ПИР, государственная экспертиза) | 2020-2025 | Не разработана | 4,564 км | 8 478,00 | 8 478,00 | 0,00 | 0,00 | 8 478,00 | 0,00 | Увеличение протяженности дорог с твердым покрытием. Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения |
| 1.7.6. | Строительство пешеходной зоны вдоль морского берега между г. Курильск и с. Китовое | 2019-2020 | В наличии | 2,765 км | 268 017,51 | 268 017,51 | 202 061,50 | 59 600,30 | 6 355,71 | 0,00 | Увеличение протяженности дорог с твердым покрытием. Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения |
| 1.7.7. | Реконструкция дорог МО "Курильский ГО" (г. Курильск, ул. Лесная) (в том числе ПИР, государственная экспертиза) | 2020-2025 | Не разработана | 1,2 км | 6 314,41 | 6 314,41 | 0,00 | 0,00 | 6 314,41 | 0,00 | Увеличение протяженности дорог с твердым покрытием. Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения |
| 1.7.8. | Реконструкция дорог МО "Курильский ГО" (с. Рейдово, ул.Зеленая, ул. Заводская) (в том числе ПИР, государственная экспертиза) | 2020-2025 | Не разработана | 1,2 км | 6 314,40 | 6 314,40 | 0,00 | 0,00 | 6 314,40 | 0,00 | Увеличение протяженности дорог с твердым покрытием. Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения |
| 1.7.9. | Реконструкция дорог МО "Курильский ГО" (г. Курильск, г. Курильск-с. Рейдово) (в том числе ПИР, государственная экспертиза) | 2020-2025 | Не разработана | 4,4 км | 10 521,00 | 10 521,00 | 0,00 | 0,00 | 10 521,00 | 0,00 | Увеличение протяженности дорог с твердым покрытием. Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения |
| 1.7.10. | Строительство автомобильной дороги Китовое- Янкито | 2022-2025 | Не разработана | 4,4 км | 23 037,34 | 23 037,34 | 0,00 | 21 977,20 | 1 060,14 | 0,00 | Увеличение протяженности дорог с твердым покрытием. Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения |